Chojnów 17.06.2013r.

Zaproszenie do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Reja 5

w Chojnowie  zaprasza do składania ofert na :

Wzmocnienie ścian , fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Reja 5 w Chojnowie

Udział Gminy Miejskiej < 50%

/ w zakresie wynikającym  z przedmiaru /zał. nr 1/

PRZEDMIAR   ORAZ  PROJEKT  BUDOWLANY  DO  WGLĄDU  / w siedzibie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Drzymały 30 II piętro pokój nr 3/

Zamawiający dysponuje  przedmiarami robót ,które załącza  jako materiał pomocniczy /zał. nr 1/. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Wszystkie wymiary oraz zakres prac należy sprawdzić na budowie. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie przeprowadzonej   wizji  w terenie , powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi.

W ofercie należy   uwzględnić   materiały  wyszczególnione w projekcie architektoniczno – budowlanym - zestawienia i opisy materiałów na poszczególnych rysunkach.

Termin wykonania  robót   :  do 15.09.2013r.

Ofertę należy sporządzić na formularzu  ofertowym  /zał.nr 2/

Do oferty należy dołączyć:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

2.Wykaz wykonywanych podobnych  prac  z okresu ostatnich pięciu lat

załącznik nr 4

3.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków  /na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

5. Projekt umowy – załącznik nr

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia  03.07.2013  r. do 10oo   w Sekretariacie  Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  przy ulicy Drzymały 30  –II p.

w zamkniętych kopertach.

Koperta powinna być oznaczona:

„ Nie otwierać – Wzmocnienie ścian  , fundamentów  i balkonów budynku wielorodzinnego przy ul. Reja 5 w Chojnowie”

otwarcie złożonych ofert - 03.07.2013r. do 1030  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Drzymały  30 , pok.  nr 4.

Załącznik nr 2

Nazwa oferenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Siedziba oferenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nr tel/fax…………………………

O F E R T A

Do

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości

ul. Reja 5  w Chojnowie

Wzmocnienie ścian  , fundamentów  i balkonów budynku wielorodzinnego przy ul. Reja 5

w Chojnowie”

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy

1a/Oferujemy wykonanie robót  za kwotę ryczałtową

Cena oferty  brutto wynosi  : ..............................zł  (z podatkiem VAT)

(słownie:..........................................................................................................)

w tym  VAT w wysokości.......%  co daje kwotę....................zł

Wartość bez podatku VAT /netto/     ....................................zł

1b/Proponujemy  następujący  termin  wykonania…………………………

1c/Proponujemy  następujące warunki  gwarancji  ( nie mniej jak 8 lat) ………………………….

2.Oświadczamy, że:

dokonaliśmy wizji lokalnej na budynku i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

3.Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać  sami.

4.W przypadku  wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego

......................................dnia....................

……………………………………………

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta

Załącznik  nr  3

O Ś W I A D C Z E N I E

przedkładane:

Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości

przy ulicy Reja 5

59-225 C h o j n ó w

Niniejszym oświadczamy, że:

1/  posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania   przedmiotu zamówienia

2/  posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał  techniczny

a  także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3/  znajdujemy się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

.........................................

Podpisano

/upoważniony przedstawiciel oferenta/

Załącznik nr 4

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy   ………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

Numer telefonu       …………………………    Numer faksu………………………………

Doświadczenie  Wykonawcy

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich  pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania

| L.p. | Zakres prac zrealizowanego zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Termin realizacji zamówienia | Adres miejsca wykonania zamówienia | Nazwa, adres Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające  (minimum 3 szt.) ,że roboty te wykonano należycie. /referencje, kopie protokołów odbiorów końcowych…./Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

……………………….dn……………               ………………………………………………

Miejscowość                                             (Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Projekt umowy

Załącznik nr 5

UMOWA  Nr    …/ Rb/2013

zawarta w dniu  ……………………….. r. w   Chojnowie   pomiędzy :

Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 59-225 Chojnów,

ul. Drzymały 30 ,działającym w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości  przy ulicy Reja 5  w Chojnowie  na podstawie uchwały  nr 5/2012r. z dnia 27.09.2012. - zwanym  dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wiesława Łanicka          Główny Księgowy

Edward Kośnik               Dyrektor

a  firmą

REGON  :

NIP:

KRS:

zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

§   1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Wzmocnienie ścian  , fundamentów  i balkonów budynku wielorodzinnego przy ul. Reja 5

w Chojnowie

Zakres robót   -załącznik  nr  1 do niniejszej umowy( oferta + kosztorys ofertowy)

1. Prace związane z wykonaniem  przedmiotu umowy wykonywane będą zgodnie  z projektem architektoniczno- budowlanym , przepisami prawa budowlanego,    normami polskimi i sztuką budowlaną.

Załącznikiem do  umowy jest:

- Przedmiar robót

- Dokumentacja ( Projekt architektoniczno - budowlany)

- Oferta Wykonawcy z dnia: ………..2013r.

2 .Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

4. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów , dla których standardy określono w projekcie architektoniczno – budowlanym ( zestawienia materiałów na poszczególnych rysunkach ). Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem zamawiającego .

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych niniejszą umową Wykonawcy

nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania robót.

§  2

1.  Termin  rozpoczęcia  robót :     ………. 2013 r.

2.  Termin zakończenia  robót :         15.09 .2013 r.

2.Strony uzgadniają, że Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu  robót  aż do  chwili podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania   ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody wynikłe w związku  z prowadzeniem prac.

§  3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.przekazanie placu budowy,

2.zapewnienie nadzoru inwestorskiego

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie i zabezpieczenie placu budowy

- ochrona mienia i zabezpieczenia przeciw pożarowego

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

- ustalenie i utrzymanie porządku w obrębie placu budowy i najbliższego otoczenia

- skompletowanie oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy  / certyfikaty na zastosowane materiały ).

§   4

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto:

w wysokości: ………….. złotych 00/100 brutto ,

słownie : ………………………………………………………………………………00/100 brutto.

2.W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi  koszty robót przygotowawczych , demontażowych, porządkowych,  zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

4.Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§  5

1 .Wykonawca  wystawi fakturę  końcową w terminie 14 dni  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:

protokół odbioru końcowego  wraz z kpl.  wszystkich  dokumentów wymaganych ustawą Prawo

budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych /dziennik budowy certyfikaty, aprobaty

techniczne, atesty)

2. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w następujący sposób:

75 % w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury,

pozostałe 25 % w  ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury .

§  6

1.Wykonawca po odbiorze końcowym wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  4% wynagrodzenia umownego brutto.

2.Kwota ta zostanie potrącona z faktury Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu , należnych kar umownych wraz z odsetkami.

§   7

Wykonawca udzieli gwarancji  na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres … lat, a dla materiałów budowlanych gwarancji wg gwarancji producenta licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

§  8

1.Strony ustalają, że w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd      -       po upływie  1 roku  od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd            -       po upływie  2 lat     od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd           -       przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

2.Zamawiający  będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając

wszystkie zainteresowane strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

§  9

1.  Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:

a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych w  trakcie realizacji  przedmiotu umowy, potwierdzoną przez  inspektora nadzoru.

-  W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

-  Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem    technicznym, estetycznym, użytkowym.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

- oświadczenie kierownika robót, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami i   normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy;

- atesty , certyfikaty na zastosowane materiały

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad,  Zamawiający może:

1/   obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

2/    zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego

3/    odstąpić od odbioru  i  po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru.

4. O fakcie usunięcia wad  i usterek  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

5. Zamawiający  wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi,

a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.

§ 10

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego …………………………….

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ………………………………………………..

3. Przedstawicielem Zamawiającego jest  ………………………………………………………

§  11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 ust 1,  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 2,

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego , a leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1.

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących  po

stronie Zamawiającego w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto

3.Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§  12

1.Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

2.W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

3.Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§  13

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:

- zmiana terminu zakończenia robót , przy czym zmiana  spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. : niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy

- termin  zakończenia robót może zostać  przesunięty proporcjonalnie do ilości dni

w których niesprzyjające warunki atmosferyczne wystąpiły.

-  sposobu wykonywania przedmiotu umowy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres

-   w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian

§  14

W sprawach   nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§  15

Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§  16

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A