### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE 				PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  NA:

### „ Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 5 w Chojnowie”

( Działka nr 377/6, obręb 4 Miasto Chojnów)

Budynek jest własnością Gminy Miejskiej Chojnów

„Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 7 w Chojnowie”

( Działka nr 377/6, obręb 4 Miasto Chojnów)

Budynek jest własnością Gminy Miejskiej Chojnów

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia                   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami).

Chojnów, dnia 29.07.2014

Zatwierdził:

Dyrektor CHZGKiM

### Inż. Edward Kośnik

##### I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

Ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów

tel.    76  81-88-370   lub   76  81-88-371

fax    76  81-88-372

e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie       art.11 ust.8.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia art.10 ust.1 oraz art. 39-44 ustawy prawo zamówień  publicznych.

3. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska  -  Kierownik OBM     76 8188 370 (10),     530 726 221

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 5 w Chojnowie w zakresie:

- wymiana pokrycia dachowego, łat i kontrłat,

- uzupełnienie i naprawa elementów więźby dachowej,

- przemurowanie kominów,

- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 7 w Chojnowie w zakresie:

- wymiana pokrycia dachowego, łat i kontrłat

- uzupełnienie i naprawa elementów więźby dachowej,

- przemurowanie kominów,

- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

### CPV    45.45.30.00-7   roboty remontowe i renowacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ tj

- projektach budowlanych

- przedmiarach robót ( przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym )

- szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Ofertę należy przygotować po dokonaniu szczegółowej wizji w terenie.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, wykonanie rusztowań.

Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznanie się z istniejącą dokumentacją oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.

Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Informacja dotycząca możliwości powierzenia części robót podwykonawcom:

Wykonawca wszystkie roboty obejmujące zamówieniem będzie wykonywał we własnym zakresie, bez powierzania części robót podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do  31.10.2014

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TEGO WARUNKU

- Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

1.2 posiadają  wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie

(załącznik nr 3do SIWZ) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie,   którego przedmiotem były roboty budowlane(obejmujące w swoim zakresie m.in. remont dachu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 3 a).

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz wykazanie, że Wykonawca dysponuje: Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby zdolnej do wykonania zamówienia; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie (załącznik nr 3 b).

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Nie złożenie potwierdzenia opłaconej polisy, o której mowa powyżej powoduje wykluczenie oferenta z postępowania o niniejsze zamówienie.

1.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓWN JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy SWIZ;  Załącznik nr 1

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 – wzór stanowi Załącznik Nr 2 ;

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1

ustawy prawo zamówień publicznych– wzór stanowi Załącznik Nr 3;

(wykaz robót  zał. nr 3a, wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane zał. 3b).

4) Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym i składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związany z przedmiotem zamówienia.

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru, lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

UWAGA !

1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości.

Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty, oświadczenia i załączniki, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika.

Wykaz innych niezbędnych dokumentów, do złożenia których Wykonawca jest  zobowiązany:

Lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

OFERTY WSPÓLNE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. Oferta taka musi spełniać następujące wymagania:

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ

- musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej (każdy podmiot składa dokumenty i oświadczenia w swoim zakresie);

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

- jeden z podmiotów musi zostać  wyznaczony,  jako odpowiedzialny, a upoważnienie ma być udokumentowane oryginałem lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 (odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby bądź kraju, w  którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku podpisania oferty przez umocowanego pełnomocnictwem przedstawiciela Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą otrzymanie jakiegokolwiek pisma w przedmiotowym postępowaniu.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu przygotowania i złożenia oferty. Treść złożonych zapytań (bez podania źródeł zapytania) wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawartych 
w niniejszej SIWZ - dokonane uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert informując o tym Wykonawców w ten sam sposób jak przy zmianie treści SIWZ.

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Osoba upoważniona do porozumiewania się Wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska   - Kierownik  OBM     tel. 76 81 88 370  (wewn.10) ,tel. kom. 530 726 221

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

- Pisemnie  -  na adres Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chojnowie, Drzymały 30,  59-225 Chojnów

- Za pośrednictwem faksu:  nr  76 891 88 372

- Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w powyższej formie uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata w wyznaczonym terminie.

VIII. WADIUM

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości:

3.000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych ) :

- ul. Złotoryjska 5 – 1.500,00 zł (słownie : tysiąc pięćset złotych)

- ul. Złotoryjska 7 – 1.500,00 zł (słownie : tysiąc pięćset złotych)

1. Wadium może być wniesione :

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :

BANK     SPÓŁDZIELCZY   W   CHOJNOWIE

11 8644 0000 0000 0244 2000 0010

Z dopiskiem:

„Wadium – Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Złotoryjskiej 5 w Chojnowie

Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Złotoryjskiej 7 w Chojnowie”

3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach , należy go złożyć do depozytu znajdującego się w kasie Zamawiającego tj. w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 ( kasa czynna  w dni robocze od  godzinach  8.00 – 14) do dnia  18.08.2014r.  godz. 1000 ( jest to termin , do którego wadium wniesione w innej formie niż pieniądz powinno się znajdować w kasie Zamawiającego) .

5.Wadium wniesione w pieniądzu zostanie niezwłocznie zwrócone uczestnikom których oferta nie została wybrana.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz powinno się znajdować w kasie Zamawiającego).

Szczegółowe przepisy dotyczące wadium zawarte są w art. 45 do art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą  wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin   związania  ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907)

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę

- Ofertę składa się w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, nr konta bankowego, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami do  niniejszej specyfikacji,

- Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach, jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony

- Zaleca się, aby wszystkie strony były ponumerowane w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie

- Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",

- Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

- Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

- Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie wewnętrznej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione, na kopercie należy umieścić napis:

„Nie otwierać przed dniem  18.08.2014r. godz.  1030 ”

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, oraz napis:

„OFERTA PRZETARGOWA  na :

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Złotoryjskiej 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Złotoryjskiej 7 w Chojnowie”

Nie otwierać przed dniem  18.08.2014r.  godz 1030  oraz dokładny adres Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa pisemne oświadczenie o wycofaniu swojej oferty:

„ COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ  na :

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 7 w Chojnowie”

Wykonawca może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem:

###### " ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ  na :

###### Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 7 w Chojnowie”

Nie otwierać przed 18.08.2014r. godz. 1030"

Wykonawca może zmienić ofertę przed terminem do składania ofert.

-zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów,

-koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce składania ofert:

siedziba  Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; I I piętro,  pok. nr 1 (sekretariat), w godzinach 8.00 - 15.00

2. Termin składania ofert upływa w dniu :  18.08.2014 r. o godz. 1000

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2014 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego

tj. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; II piętro,  pok. nr 4;

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

5. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach właściwych dla przedmiotowego postępowania.

6. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona niezwłocznie zgodnie            z art. 84 ust. 2 Pzp.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę oferty należy podać w wartości brutto i netto.

- Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana  w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .

- Cenę ryczałtową należy określić z uwzględnieniem projektu budowlanego, przeprowadzonej wizji  w terenie i SIWZ. Powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi (przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy).

- Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy. Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, opracowania, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obmiarze robót obciążają Wykonawcę, w związku z tym musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena brutto     -  znaczenie   	- 100%

- Należy ustalić dla każdej oferty cenę zamówienia ( na podstawie załącznika – Formularza ofertowego).

- Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

- Punkty będą przyznawane według następującej kolejności:

Najniższa cena otrzyma 100 punktów. Pozostałym Wykonawcom zostaną przydzielone punkty ca cenę na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg wzoru:

cena  najniższa

ilość punktów za cenę oferty =    -------------------------------  x  100/ x waga

cena badanej oferty

Na podstawie powyższych obliczeń ustala się ofertę najkorzystniejszą.

W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może  żądać  udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie zasadami

określonymi w art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych  i zwróci się o akceptacje poprawionej ceny do wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą  omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust.1 pkt.6  ustawy Prawo zamówień publicznych).

Uwaga!

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.

2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi wybranego Wykonawcę.

3. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości  10  % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie .

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach

- Pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych

- Zabezpieczenie  wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BANK     SPÓŁDZIELCZY   W   CHOJNOWIE

11 8644 0000 0000 0244 2000 0010

Z dopiskiem:

„Zabezpieczenie - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 5 Chojnowie oraz Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 7 w Chojnowie”

4. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

5. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Projekt umowy – załącznik nr 6

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty określonej na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy.

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Formularz oferty									zał. nr 1

2. Oświadczenie /na podstawie art. 24 ustawy Pzp/					zał. nr 2

3. Oświadczenie /na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp/				zał. nr 3

4. Wykaz robót budowlanych							zał. nr 3a

5. Wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane 	zał. nr 3b

6. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym oraz

składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych						zał. nr 4

7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.				zał. nr 5

8. Projekt umowy									zał. nr 6

Załącznik do SIWZ

##### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

### I. PRZEDMIOT SSTWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z remontem dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Złotoryjskiej nr 5 w Chojnowie oraz remontem dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Złotoryjskiej nr 7 w Chojnowie.

##### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Złotoryjskiej nr 5 w Chojnowie

Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Złotoryjskiej nr 7 w Chojnowie.

CPV /Wspólny Słownik Zamówień Publicznych/

45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

##### III. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót – projekty budowlane, przedmiary robót (materiał pomocniczy) oraz wizja w terenie.

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 5 w Chojnowie

Zakres prac składa się między innymi z następujących elementów :

- Rozbiórka pokrycia z dachówki nie nadającej się do użytku

- Rozbiórka i montaż rynien i rur spustowych

- Rozebranie podsufitki z desek i płyt pilśniowych

- Izolacje cieplne z wełny mineralnej z maty grub. 15 cm

- Okładziny stropów i elementów drewnianych płytami gipsowo – kartonowymi ognioodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD z użyciem folii paroszczelnej – korytarz

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – uzupełnienie mieczy

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi – miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru

- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 50 mm – wszystkie połączenia krokwi na długości

- Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych

- Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni preparatami solowymi metodą smarowania – środek grzybo i owadobójczy. ogniochronny

- Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3

(cegła pełna kl. 20 na zaprawie murarskiej z suchej mieszanki)

- Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3

(cegła pełna klinkierowa kl. 35 na zaprawie do klinkieru z suchej mieszanki) – ponad połacią dachu

- Przemurowanie kominów – sprawdzenie przewodów (protokół kominiarski)

- Wyłaz dachowy (świetlik) 45x75 cm- kompletny

Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotoryjskiej 7 w Chojnowie

Zakres prac składa się między innymi z następujących elementów:

- Rozbiórka pokrycia z dachówki nie nadającej się do użytku

- Rozebranie i montaż rynien i rur spustowych

- Rozebranie ścianek działowych z desek nie otynkowanych

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – belki poprzeczne gzymsu

120x140-1000

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi – miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru

- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm – miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru

- Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych

- Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni preparatami solowymi metodą smarowania – środek grzybo i owadobójczy, ogniochronny

- Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3

(cegła pełna k. 20 na zaprawie murarskiej z suchej mieszanki)

- Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3

(cegła pełna klinkierowa kl. 35 na zaprawę do klinkieru z suchej mieszanki) – ponad połacią dachu

- Przemurowanie kominów – sprawdzenie przewodów (protokół kominiarski)

- Wyłaz dachowy (świetlik) 45x75 cm – kompletny.

Uwaga: Prace powinny zawierać roboty pomocnicze, wszelkie inne prace oraz wszystkie zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

IV. ORGANIZACJA I PROWADZENIE ROBÓT

1. Budowę należy realizować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppoż.

2. Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców, w pełni bezpieczny dla użytkowników lokali niemieszkalnych i osób trzecich przebywających w budynku i jego otoczeniu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca przy wykonywaniu pokrycia dachu, obróbek blacharskich, przemurowaniu kominów, wykonywaniu tynków oraz pozostałych prac zabezpieczy części odkryte przed przeciekaniem. Odkrycia dachu należy dokonywać tak, aby możliwe było zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń w budynku.

5. Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

6. Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca zgłosi ich zakończenie i uzgodni z Zamawiającym termin odbioru.

7. Protokół odbioru będzie sporządzony po komisyjnym odbiorze robót i przyjęciu przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

V. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

VI. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

1. Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

2. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania niezgodnego ze sztuką budowlaną swoich pracowników.

VII. SPRZĘT I TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU, USUWANIA WAD

1. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

3. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem technicznym, SIWZ.

4. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

6. W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie – usuwanie  należy rozpocząć natychmiast.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu robót i ich odbiorze.

2. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po dostarczeniu Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

X. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

XI. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- kosztorysy ofertowe Wykonawcy

- protokoły odbioru technicznego

- dokumenty dopuszczające odpowiednie materiały budowlane do stosowania t.j. wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

XII. MATERIAŁY BUDOWLANE

Materiału budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r.

(Dz.U.92 poz.881 o wyrobach budowlanych).

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Adres  wykonawcy…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / fax ……………………………………………………………………………

Strona internetowa.......................................................................................................................

NUMER  REGON......................................................................................................................

NUMER NIP..............................................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na:

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej nr 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej 7 w Chojnowie

( do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy )

- Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

cena brutto ................………….................…………......................…zł

(słownie:………………..……………..………………..............................

.............................................................................................................)

w tym:

podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

cena netto ..............................................................……………….......zł

- Remont dachu – ul. Złotoryjska 5

cena netto.......................... zł podatek VAT ( 8%)............... zł  brutto................................zł

- Remont dachu – ul. Złotoryjska 7

cena netto.......................... zł podatek VAT ( 8%)............... zł  brutto................................zł

Proponowany termin płatności ............................................

2.Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest

Pan / i / ...................................................................................................

tel. kontaktowy .......................................................................................

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

-Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

-Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ

-Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia…………………..

(min. 5 lat ), a także wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

-Oświadczamy, że wszystkie roboty obejmujące przedmiot niniejszej umowy wykonamy we własnym zakresie, bez powierzania części robót podwykonawcom.

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

-Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

-Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …….. stron.

……………………….                                                                                                                                          …………………………

(miejscowość i data) 			                                                           Upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy:

Załącznik  nr  2  do SIWZ

……………………………………..

………………………………….…..

………………………………..…….

………………………………………

………………………………………

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego

Oświadczam/y/, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na

„Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej nr 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej 7 w Chojnowie”

Wyciąg z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) :

„(…)art. 24 ust 1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 %  wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone  orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed  wszczęciem postępowania

1a)	 wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)	 wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. (…)

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:

..............................................

(pieczęć i podpis)

Załącznik  nr 3

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczenie  o spełnieniu  przez  Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych  
(Dz.U. z 2013 r., poz. 907ze zm.)

Oświadczam/y/, że spełniam/y/ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na :

„Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej nr 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej nr 7 w Chojnowie”

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

………………,dnia…………….

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:

...........................................................

(pieczęć i podpis )

Załącznik nr 3a

…………………………………….

( miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz  robót budowlanych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej  nr 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej nr 7 w Chojnowie”

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia  o podobnym zakresie, wartości i charakterze.

| Nazwa zadania i zakres robót ( m2) | Wartość robót (brutto) | Data i miejsce wykonania | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

Załączam…..szt. referencji*

*)- minimum 3 szt. referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

……………………………………………………

( podpis Wykonawcy)

Załącznik   nr  3 b

……………………………….

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej  nr 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej nr 7 w Chojnowie”

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób1),posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane

| L.p. | Nazwisko i imię | Funkcja (rola)w realizacji zamówienia | Praktyka zawodowa w latach | Wykształcenie, rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- Dotyczy kierownika robót od którego wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

-  kserokopie uprawnień wymienionych osób do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności tych osób do Izby Inżynierów Budownictwa załączam w ofercie.

- jeżeli w wykazie zostały wskazane osoby, którymi Wykonawca będzie dysponował, do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania tych osób.

……………………..dnia…………….

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

...............................................................

(nazwa Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

1.Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym.

2.Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z   art. 247 Kodeksu Karnego.

......................., dnia ........................

...............................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

Informacja  o przynależności do grupy kapitałowej

Wykonawca: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   na :

„Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej nr 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ulicy Złotoryjskiej nr 7 w Chojnowie”

informuję, że:

* nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy

...........................................................

(pieczęć i podpis )

Data: ........................................................

* niepotrzebne skreślić

Uwaga!

Niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr  6

UMOWA   - projekt

zawarta w dniu  …………..2014r. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907  ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego w Chojnowie pomiędzy :

Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30, działającym w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów , zwanym  dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wiesława Łanicka			Główny Księgowy

Edward Kośnik				Dyrektor

a  firmą ..................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

REGON  :

NIP:

zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym  przez:...........................................................

§   1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„Remont dachu  budynku mieszkalnego

przy ul. Złotoryjskiej nr 5 w Chojnowie

Remont dachu budynku mieszkalnego

Przy ul. Złotoryjskiej nr 7 w Chojnowie”

1. Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną .

Integralną częścią umowy jest:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami

  - Dokumentacja ( projekt budowlany )

  - Oferta wykonawcy z dnia ...........................

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

4.Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w przedmiarach. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem zamawiającego .

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych niniejszą umową Wykonawcy

nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania robót.

7.Wykonawca wszystkie roboty obejmujące przedmiot niniejszej umowy wykona we własnym zakresie, bez powierzania części robót podwykonawcom.

§  2

1.  Termin  rozpoczęcia  robót :     ………………… 2014 r.

2.  Termin zakończenia  robót :     ………………….2014 r.

3. Strony uzgadniają, że Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu  robót  aż do  chwili podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania   ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody wynikłe w związku  z prowadzeniem prac.

§  3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)    przekazanie placu budowy,

2)    zapewnienie nadzoru inwestorskiego

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie i zabezpieczenie placu budowy

- ochrona mienia i zabezpieczenia przeciw pożarowego

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

- ustalenie i utrzymanie porządku w obrębie placu budowy i najbliższego otoczenia

- skompletowanie oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy  / certyfikaty na zastosowane materiały ).

§   4

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto:

w wysokości:  …………………………………….  złotych 00/100 brutto.

Słownie:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Remont dachu – ul. Złotoryjska 5

cena netto ...................... zł podatek VAT (8%).............. zł  brutto............................ zł

Remont dachu – ul. Złotoryjska 7

cena netto .......................zł podatek VAT (8%)...............zł  brutto.............................zł

2.W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi koszty robót przygotowawczych (zajęcie pasa drogowego) demontażowych, porządkowych,  zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

3.Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§  5

1 .Wykonawca  wystawi fakturę  końcową w terminie 14 dni  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:

protokół odbioru końcowego  wraz z kpl. wszystkich  dokumentów wymaganych ustawą Prawo

budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych /dziennik budowy, certyfikaty, aprobaty  techniczne, atesty), protokół kominiarski.

2. Zapłata  należności realizowana będzie przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru końcowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

3. Zapłata należności nastąpi w terminie do  ………  dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§  6

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny ofertowej brutto w formie ..............................

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

3.70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, natomiast pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych.

4.Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi .

§   7

Wykonawca udzieli rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres ……., a dla materiałów budowlanych gwarancji wg gwarancji producenta licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

§  8

1.Strony ustalają, że w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd      -       po upływie  1 roku  od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd            -       po upływie  2 lat     od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd           -       przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

2.Zamawiający  będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając

wszystkie zainteresowane strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

§  9

1.  Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:

a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych w  trakcie realizacji  przedmiotu umowy, potwierdzoną przez  inspektora nadzoru.

-  W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

-  Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem    technicznym, estetycznym, użytkowym.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

- oświadczenie kierownika robót, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami i   normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy;

- atesty , certyfikaty na zastosowane materiały

- protokół kominiarski

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad,  Zamawiający może:

1.    obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

2.    zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego

3.    odstąpić od odbioru  i  po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru.

4. O fakcie usunięcia wad  i usterek  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

5. Zamawiający  wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.

§ 10

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego

……………………………………………………………………

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy

………………………………………………………………………

§  11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 ust 1,  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 2,

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1.

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących  po stronie Zamawiającego w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§  12

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

3.W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

4.Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§  13

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy,

w następujących przypadkach:

- zmiana terminu zakończenia robót , przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. : niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy

- termin  zakończenia robót może zostać  przesunięty proporcjonalnie do ilości dni, w których niesprzyjające warunki atmosferyczne wystąpiły.

-  sposobu wykonywania przedmiotu umowy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres

-   w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

§  14

W sprawach   nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§  15

Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§  16

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancji jakości wykonanych robót  

sporządzona w dniu         …………………

1. Zamawiający :   Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225  Chojnów, ul. Drzymały 30

2. Wykonawca:

3.  Umowa  nr

4.  Przedmiot umowy :

„Remont dachu  budynku mieszkalnego przy

ul. Złotoryjskiej nr 5 w Chojnowie”

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.
6. Data odbioru końcowego:  …………………..  
Ogólne warunki gwarancji jakości.
1/ Wykonawca oświadcza, ze objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.
2/Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną estetyczną przedmiotu gwarancji.
3/ Okres gwarancji jakości na wykonane prace wynosi  ……..  lat, licząc od dnia spisania

protokółu odbioru końcowego.
4/ W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym
5/ Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
   a/ jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie

przedmiotu gwarancji - niezwłocznie
  b/ w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 6/ Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
 7/ W przypadku usunięcia przez wykonawcę  istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.
 8/ W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego  wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
9/Strony ustalają, że w okresie udzielonej prze Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną  przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd  - po upływie 1 roku od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd        - po upływie 2 lat od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd       - przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

od daty odbioru końcowego robót

Zamawiający będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając wszystkie strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem

10/W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.
11/ Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  w czasie prac nad usuwaniem wad.
12/ Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność  z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancji jakości wykonanych robót  

sporządzona w dniu         …………………

1. Zamawiający :   Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225  Chojnów, ul. Drzymały 30

2. Wykonawca

3.  Umowa  nr

4.  Przedmiot umowy :

„Remont dachu  budynku mieszkalnego przy

ul. Złotoryjskiej nr 7 w Chojnowie”

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.
6. Data odbioru końcowego:  …………………..  
Ogólne warunki gwarancji jakości.
1/ Wykonawca oświadcza, ze objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.
2/Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną estetyczną przedmiotu gwarancji.
3/ Okres gwarancji jakości na wykonane prace wynosi  …….. lat, licząc od dnia spisania protokółu odbioru końcowego.
4/ W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym
5/ Ustala sie poniższe terminy usunięcia wad:
   a/ jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie

przedmiotu gwarancji - niezwłocznie
  b/ w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 6/ Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
 7/ W przypadku usunięcia przez wykonawcę  istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.
 8/ W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego  wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
9/Strony ustalają, że w okresie udzielonej prze Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną  przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd  - po upływie 1 roku od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd        - po upływie 2 lat od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd       - przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

od daty odbioru końcowego robót

Zamawiający będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając wszystkie strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem

10/W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.
11/ Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  w czasie prac nad usuwaniem wad.
12/ Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność  z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A