SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

remont  dachu ceramicznego

-  przy ulicy Kościuszki 16  w Chojnowie.

I.     Zamawiający :

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej

59-225 C h o j n ó w

ul.Drzymały  nr 30

tel. 0-76  81-88-370   lub   0-76  81-88-371

fax  0-76  81-88-372

e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

II.  Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z wykonawcami:

1.   Zdzisław Filipowicz  -  Z-ca dyr. d/s techn. tel.076 81 88 302

III.   Przedmiot zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Remont  dachu ceramicznego w budynku  mieszkalnym  przy  ulicy Kościuszki 16

w Chojnowie.

/ zakres i obmiar robót - załącznik nr 1/

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy przeprowadzić przegląd  pokrycia

dachowego, tak aby przedłożona oferta zawierała pełny zakres prac gwarantujący uzyskanie

szczelności pokrycia. Cena powinna uwzględniać koszt zabezpieczenia terenu budowy /tj. bezpieczeństwo osób wykonujących roboty i osób postronnych /oraz  uporządkowania terenu po wykonaniu prac

/łącznie z wywozem gruzu/.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

CPV  :  45 26 19 00-3     usługi napraw i konserwacji dachów

45 26 25 22-6     roboty murarskie

IV.  Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V. Wymagane dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

gospodarczej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert

2.Dokumenty potwierdzające, że osoby które będą wykonywały zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

3.Wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach robót budowlano-dekarskich, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /referencje/.

Brak dokumentów ujętych w pkt.2 i 3 a spowoduje odrzucenie  oferty

4.Oferent przedłoży Zamawiającemu kopie zawartych umów lub innych dokumentów

potwierdzających sytuację kadrową oferenta, a także przygotowanie i doświadczenie osób

wykonujących bezpośrednio przedmiot zamówienia/

5.  Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych /na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ/.

6. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wskazanych w art.22 ust.1 ustawy Prawo

zamówień publicznych /na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ/.

VI.   Sposób przygotowania oferty:

1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

a/ wypełniony formularz oferty /stanowiący załącznik nr  2 do SIWZ/

b/ wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.   Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.   Sposób przygotowania oferty:

a/ Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

b/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną   do występowania w imieniu wykonawcy w tym postępowaniu .

c/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

d/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4.   Opakowanie i oznakowanie ofert:

a/  Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego

Sekretariat  II piętro, ul. Drzymały 30

b/  Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona napisem:

„ Oferta – remont  dachu ceramicznego  w budynku mieszkalnym

przy  ul. Kościuszki 16  w Chojnowie.”

c/  Na kopercie wewnętrznej należy dodatkowo podać nazwę oferenta oraz dokładny

adres siedziby oferenta.

VII.  Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.  Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:     5  tygodni od dnia podpisania umowy.

IX.    Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a/  cyfrowo i słownie w złotych polskich

b/  zgodnie z formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT ,cena brutto.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami

określonymi w art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptacje poprawionej

ceny do wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można

poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny /art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy

Prawo zamówień publicznych/.

X.  Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Cena                                                                  100   %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

ocena= /(Cn : Cb) x 100/ x waga

gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków  zamówienia:

1.Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż  6 dni przed  terminem otwarcia ofert.

2.Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

3.Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono

specyfikację  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

XII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie

otwarcia i oceny ofert:

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30 /Sekretariat/

- Termin składania ofert.                                              24-07-2009r. godz. 10.00

- Termin otwarcia  ofert                                               24-07-2009r. godz. 10.30

/pokój nr 6/ - II piętro

Oferty  złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy  bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę /firmę/ oraz adres /siedzibę/

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

3. Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert  pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ

kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XIII. Istotne warunki umowne:

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 5 lat licząc od daty

odbioru końcowego.

Termin płatności za przedmiot zamówienia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty złożenia faktury

wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.

Postanowienia dotyczące kar umownych:

1.  Wykonawca płaci kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących                                                                                                                                                                                                                                                                              wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.                                                                     b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień opóźnienia.                                                                                                c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę   gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%  wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień opóźnienia

2.W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę   gwarancji,Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad   a kosztami zostanie obciążony Wykonawca .

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy .W powyższym przypadku  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wyłącznie za wykonanie części umowy.                                                                                                                       Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru części robót.

XIV. Tryb zawarcia umowy:

1.Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym  niż  7 dni

od dnia    przekazania zawiadomienia o wyborze  oferty,  jednak  nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą   Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin   zawarciem umowy  zostanie niezwłoczne  doręczone wybranemu wykonawcy.

2. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie   zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu  cywilnego tj. przede

wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

gwarancji oraz rękojmi.

XV. Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o zamówienie Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie

art.179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień  publicznych  /Dz.U.19 poz.177

z późń. zm./

XVI. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  specyfikacji mają   zastosowanie przepisy ustawy

z  dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm./

oraz    przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

1.Zakres i obmiar robót

do wyliczenia ceny oferty		             załącznik nr 1

2.Oferta				             załącznik nr 2

3.Oświadczenie  art. 24 Pzp		             załącznik nr 3

4.Oświadczenie art. 22 Pzp		             załącznik nr 4

załącznik do SIWZ

/ remont  dachu ceramiczno – papowego w budynku

mieszkalnym przy ulicy  Drzymały 2  , 59-225 Chojnów/

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

robót związanych z  remontem dachu ceramicznego przy ulicy Kościuszki 16 w Chojnowie .

II. Przedmiot zamówienia:

Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ulicy  Kościuszki 16 w Chojnowie .

CPV:  45 26 19  00-3        usługi napraw i konserwacji dachów

45 26 25 22-6                     roboty murarskie

III.   Zakres robót:

Zakres robót ujęty w załączniku  nr 1 do SIWZ tj:

1.  Rozbiórka pokrycia z dachówki

2.  Krycie dachu w koronkę dachówką ceramiczną karpiówką / na gwoździe lub na wkręty/

3.  Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii  /membrama  paroprzepuszczalna /

4.  Wymiana ołacenia dachu z desek impregnowanych

5.  Wymiana okien dachowych -  naświetla

6.  Osadzenie okien w połaci dachowej w części mieszkalnej (wcześniej zdemontowanych)

7. Deski czołowe

8 . Rozebranie obróbek blacharskich

9. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej /wraz z miniowaniem/

/rynny , rury spustowe ,uszczelnienie połączeń z blachy (dylatacji) oraz pozostałe obróbki na dachu ceramicznym i papowym (lukarna)./

10. Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy na lukarnie /wszystkie warstwy/ - bezpieczne opuszczanie   na teren  przyległy d Wywóz gruzu po wykonaniu robót

o budowy - / zakaz zrzucania /

11.Wykonanie pokrycia na dachu papowym z dwóch warstw papy (lukarna)

12.Przemurowanie komina z cegły min. kl. 250 wraz ze spoinowaniem

13.Wykonanie tynków na kominach w części strychowej

14.Inne roboty pomocnicze oraz  prace związane z wykonaniem zakresu podstawowego                                z uwzględnieniem wyrównania płaszczyzny dachu.

15.Wywóz gruzu po wykonaniu robót

16.Wywóz odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót ,sposób składowania i wysokość opłat

oraz sposób płatności Wykonawca  uzgodni z przyjmującym  odpady  /cena oferty nie będzie

zawierać  kosztów związanych ze składowaniem  odpadów/

17.Uporządkowanie terenu prowadzonych prac

Uwaga! Powyższe prace powinny zawierać roboty pomocnicze, wszelkie inne prace

oraz wszystkie   zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do

zakończenia i odbioru robót.

IV.  Organizacja i prowadzenie robót :

1.Budowę należy realizować zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska ,zasadami

sztuki  budowlanej, przepisami bhp i ppoż. i  innymi.

2. Roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone

w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób

nie szkodzący drzewom i krzewom.

3.Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób jak najmniej uciążliwy

z mieszkańcami i w pełni bezpieczny dla użytkowników lokali niemieszkalnych i osób trzecich w

budynku.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.Wykonawca przy wykonywaniu pokrycia dachu ,obróbek blacharskich przemurowaniu

kominów, wykonywaniu tynków oraz pozostałych prac zabezpieczy części odkryte dachu  - przed

przeciekaniem. Odkrycia dachu należy dokonywać w takiej ilości, aby możliwe było

zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń w budynku.

6.  Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

7.  Po zakończeniu wszystkich robót  Wykonawca zgłosi  ich zakończenie  i uzgodni z Zamawiającym    termin odbioru.

8.  Protokół odbioru będzie sporządzony  po komisyjnym odbiorze robót  i przyjęciu  przez   Zamawiającego jako należycie wykonanych.

V. Zabezpieczenie terenu budowy

1.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

VI. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie  odpowiadać

za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

2.W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy,

a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub  zadośćuczynienia.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową  wobec Zamawiającego i osób

trzecich   za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania  niezgodnego ze sztuką

budowlaną swoich pracowników.

VII. Sprzęt i transport:

1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

VIII. Rozliczenie robót budowlanych:

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową.

2. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w zał. nr 1 do oferty zostaną  ustalone

na okres   ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

3.Cena jednostkowa ujęta w każdej pozycji w zał. nr 1 do oferty powinna uwzględniać  wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone  dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej.

IX.  Opis sposobu odbioru, usuwania wad:

1.Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  na piśmie  gotowość do  odbioru

końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

2.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Wykonawcy.

3.Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

4. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego /końcowego/ robót sporządzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

5. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet wymaganych

dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad , w terminie uzgodnionym

z  Zamawiającym.

7. W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie- usuwanie  należy  rozpocząć

natychmiast.

X.  Podstawa płatności:

1. Wykonawca  wystawi fakturę  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

2.  Zapłata należności z faktury nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy po dostarczeniu

Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

XI.  Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego:

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania  stanowią kary umowne.

1.  Wykonawca płaci kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących

wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto.

b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień

opóźnienia.

c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto.

d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%

wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień  opóźnienia.

2.W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji, Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad a kosztami

zostanie obciążony Wykonawca.

3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy.

W powyższym przypadku  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wykonanie części

umowy. Rozliczenie nastąpi po odbiorze wykonanej części robót.

XII. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

XIII. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co

do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych  w ustawie z dn.16.04.2004r

/Dz.U.92 poz.881/ o wyrobach budowlanych.

| Załącznik nr 1 - do wyliczenia ceny oferty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS PRAC | J.M. | ILOŚĆ | CENA JJEDN. | WARTOŚĆ NETTO |
| 1. | Rozbiórka pokrycia z dachówki i wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę, mocowanej na gwoździe lub wkręty. | m2 | 178,14 |  |  |
| 2. | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii / membrama paroprzepuszczalna/. | m2 | 178,14 |  |  |
| 3. | Rozebranie ołacenia dachu i zamocowanie nowych łat z tarcicy impregnowanej. | m2 | 178,14 |  |  |
| 4. | Deski czołowe | m | 6,0 |  |  |
| 5. | Impregnacja grzybobójcza preparatami solowymi istniejących elementów konstrukcji dachu. | m2 | 125,0 |  |  |
| 6. | Osadzenie okien w połaci dachowej –naświetle | szt. | 4,0 |  |  |
| 7. | Osadzenie okien w połaci dachowej w części mieszkalnej (wcześniej zdemontowanych) | szt. | 2,0 |  |  |
| 8. | Rozebranie i zamontowanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynk dodatkowo pomalowanych farbą miniową. | m2 | 20,50 |  |  |
| 10. | Rozebranie oraz zamontowanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynk dodatkowo pomalowanych farbą miniową. | m | 38,10 |  |  |
| 11. | Wykonanie pasów szer. do 30 cm z tynku na wykonanej dylatacji. | m | 10,0 |  |  |
| 12. | Przemurowanie komina z cegły min. kl.200 | m3 | 0,42 |  |  |
| 13. | Wykonanie tynków na kominach w części strychowej | m2 | 12,21 |  |  |
| 14. | Wykonanie pokrycia na dachach papowych z dwóch warstw papy po uprzednim zerwaniu istniejącego pokrycia.(lukarna) | m2 | 9,0 |  |  |
| 15. | Wywiezienie gruzu po wykonaniu robót. | m3 |  |  |  |
| 16. | Inne roboty pomocnicze oraz prace związane z wykonaniem zakresu podstawowego z uwzględnieniem wyrównania płaszczyzny dachu. |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

O F E R T A

Nazwa oferenta

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Siedziba oferenta

..........................................................................................................................

Nr tel./fax

..........................................................................................................................

dla.....................................................................................................................

..........................................................................................................................

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont dachu ceramicznego  w budynku przy ulicy Kościuszki 16

w  Chojnowie.

Cena oferty  brutto wynosi  : ..............................zł (z podatkiem VAT)

(słownie:..........................................................................................................)

w tym  VAT w wysokości.......% co daje kwotę....................zł

Wartość bez podatku VAT /netto/     ....................................zł

Termin realizacji zamówienia :……………………………………………….

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń

- udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia.............................

- proponujemy termin płatności                           .............................dni

Akceptujemy :

- wskazany w SIWZ czas związania ofertą.

W przypadku  wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ istotnych warunków zamówienia  / SIWZ/ i Szczegółowej specyfikacji technicznej /STT/ i w miejscu

i w terminie wskazanym przez Zamawiającego

Dane oferenta:

Adres

Kod......................................................................................................................

Tel./fax.................................................................................................................

REGON................................................................................................................

......................................dnia....................

……………………………………………

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta

Załącznik  nr  3

O Ś W I A D C Z E N I E

O  NIEPODLEGANIU   WYKLUCZENIU  Z  POSTĘPOWANIA

Nazwa  oferenta ................................................................................................

...........................................................................................................................

Adres  oferenta  .................................................................................................

...........................................................................................................................

Numer telefonu

...........................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 prawa zamówień publicznych  /Dz.U.  z 2004  Nr 19 poz.177

z późn. zmianami /

.................................................

Podpisano

/upoważniony  przedstawiciel  oferenta/

Załącznik  nr  4

O Ś W I A D C Z E N I E

W  TRYBIE  ART. 22 UST.1  PRAWA  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

Nazwa  oferenta ................................................................................................

................................................................................................

Adres  oferenta  .................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu .................................................................................................

Oświadczam , że :

1/  posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania   przedmiotu zamówienia

2/  posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał  techniczny

a  także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3/  znajduję się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/   nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.........................................

Podpisano

/upoważniony przedstawiciel oferenta/