SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej upoważniony przez

Wspólnotę Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie

zaprasza do składania ofert na :

Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie

( działka nr 222/2 obręb 4, miasto Chojnów )

Zaproszenie do składania ofert jest postępowaniem o wartości poniżej równowartości 30 000 euro.               W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

Zatwierdził:

Dyrektor ChZGKiM

inż. Edward Kośnik

Chojnów, dnia 08.09.2015 r.

Nazwa i adres Zamawiającego :

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, upoważniony przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości Legnicka 36

tel.    76  81-88-370   lub   76  81-88-371

fax    76  81-88-372

e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu.

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska  -  Kierownik OBM     76 8188 370 (10),     530 726 221

Opis przedmiotu zamówienia :

Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie.

Zamówienie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym m. in. koszty robót przygotowawczych (zajęcie pasa drogowego), demontażowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne  od pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

Zamówienie obejmuje także wykonanie wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, wykonanie rusztowań.

Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznanie się z istniejącą dokumentacją (przedmiar) oraz do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.

Zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawia przedmiar robót, będący załącznikiem                 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

Wszystkie wymiary oraz zakres prac należy sprawdzić na budowie.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obmiarze robót obciążają Wykonawcę, w związku z tym musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku                          z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Informacja co do przebiegu wykonywanych robót:

1)Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym budynku mieszkalnym.

2)Zamawiający wymaga takiej organizacji prac, aby w miarę możliwości nie zakłócać normalnego funkcjonowania mieszkańców budynku, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w budynku i jego otoczenia.

3)Wykonawca musi zabezpieczyć pomieszczenia przed uszkodzeniami, kurzem,  itp., wymaga  się bezwzględnego przestrzegania porządku i czystości prac,

4)Wykonawca musi zabezpieczyć teren budynku przed zaśmieceniem oraz przed stwarzaniem zagrożenia dla  otoczenia.

5)Wykonawca przy wykonywaniu robót  związanych z remontem dachu zabezpieczy odkryte części dachu  przed przeciekaniem.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia  wynosi minimum  60 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. Gwarancja na materiały wg gwarancji Producenta.

Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert wariantowych,

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia :   do 30.11.2015r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  warunków;

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

1.2 posiadają  wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik        nr 2 do SIWZ) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,       a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie,   którego przedmiotem były roboty budowlane (obejmujące w swoim zakresie m. in. remont dachu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wykazanie, że Wykonawca dysponuje: Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby zdolnej do wykonania zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie).

1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,                          że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Nie złożenie potwierdzenia opłaconej polisy, o której mowa powyżej powoduje wykluczenie oferenta               z postępowania o niniejsze zamówienie.

1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu :

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy SIWZ;  Załącznik nr 1

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi Załącznik Nr 2;

(wykaz robót  zał. nr 2a, wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane       zał. 2b)

3) Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym i składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Załącznik nr 3).

4) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związany                             z przedmiotem zamówienia.

5) Aktualny odpis  z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru, lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

6) Projekt umowy – załącznik nr 4

7) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik do umowy.

UWAGA !

1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty, oświadczenia i załączniki, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy                 w sprawie zamówienia. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Oferta taka musi spełniać następujące wymagania:

- musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej (każdy podmiot składa dokumenty                  i oświadczenia w swoim zakresie);

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

-jeden z podmiotów musi zostać wyznaczony, jako odpowiedzialny, a upoważnienie ma być udokumentowane oryginałem lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwem podpisanym przez  upełnomocnionych   przedstawicieli pozostałych podmiotów;

3. W przypadku podpisania oferty przez umocowanego pełnomocnictwem przedstawiciela Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Opis sposobu przygotowania oferty :

1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu,         nr faksu, nr konta bankowego, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,

4. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami do  niniejszej specyfikacji,

5. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,

6. Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron                  w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,

7. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",

8.Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub  upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

9. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

10.Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie wewnętrznej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione, na kopercie należy umieścić napis:

„Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie”

„Nie otwierać przed dniem      02.10 .2015 r. godz.  1030 ”

na kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, oraz napis: „OFERTA                 na  Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie

Nie otwierać przed dniem      02.10 .2015 r.  godz 1030”  oraz dokładny adres Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa pisemne oświadczenie o wycofaniu swojej oferty:

„COFNIĘCIE OFERTY   na  Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie

(Wykonawca może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.)

Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona,                     to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie                   z naniesionym dodatkowym napisem:

„ZMIANA OFERTY  na Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie

Nie otwierać przed  02.10 .2015 r. godz. 1030”

(Wykonawca może zmienić ofertę przed terminem do składania ofert.)

-zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów,

-koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1. Miejsce składania ofert:  siedziba  Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej                    i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; II piętro,  pok. nr 1 (sekretariat), w godzinach 8.00 – 15.00.

2. Termin składania ofert upływa w dniu : 02.10.2015 r. o godz. 1000

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 02.10.2015 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego

tj. Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30; II piętro, pok. nr 4;

4. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach właściwych dla przedmiotowego postępowania.

5. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona niezwłocznie.

Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana                   w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

2.Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy.

3. Cenę ryczałtową należy określić z uwzględnieniem przeprowadzonej wizji w terenie, powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

4. Wszystkie roboty dodatkowe, które  wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

5. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i zwróci się o akceptacje poprawionej ceny do wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą  omyłki rachunkowe                      w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena brutto    	       -  znaczenie     90%

Gwarancja               -  znaczenie     10%

1. Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż

5 lat licząc od daty odbioru końcowego.

2. Mogą być prowadzone negocjacje ceny.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień :

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawartych w niniejszej SIWZ - dokonane uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest to dla nich wiążące.

Termin związania ofertą :

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,                z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,                 nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów :

Osoba upoważniona do porozumiewania się Wykonawcami:

Małgorzata Sudorowska   - Kierownik  OBM     tel. 76 81 88   370  (wewn.10), tel. kom. 530 726 221

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

a) Pisemnie  -  na adres Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chojnowie, Drzymały 30,  59-225 Chojnów

b) Za pośrednictwem faksu:  nr  76 891 88   372

c) Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w powyższej formie uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata w wyznaczonym terminie.

Informacja o dopełnieniu przez Wykonawcę formalności w celu zawarcia umowy:

1.W celu zawarcia umowy Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości Legnicka 36, powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.Wykonawca po odbiorze końcowym zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% kwoty brutto podpisanej umowy na deklarowany okres gwarancji               i rękojmi.

2.Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego celem dokonania czynności przeglądu pogwarancyjnego.

3. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po 15 dniu, po przedstawieniu przez Wykonawcę pozytywnego protokołu z przeglądu pogwarancyjnego i ustaniu okresu gwarancji i rękojmi.

Załączniki:

1.Formularz oferty   										 zał. nr 1

2.Oświadczenie                                    		                                                                              zał. nr 2

3.Wykaz robót budowlanych                                                                                                           zał. nr 2a

4.Wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane                               zał. nr 2b

5.Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS.                                            zał. nr 3

6.Projekt umowy                                                                                                                                zał. nr 4

7. Oświadczenie Wykonawcy           							   zał. do umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Adres  wykonawcy…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / fax ……………………………………………………………………………

E-mail ........................................................................................................................................

NUMER  REGON......................................................................................................................

NUMER NIP..............................................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na :

Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie

( do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy )

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

cena brutto ................………….................…………......................…zł

(słownie:………………..……………..………………..............................

.............................................................................................................)

w tym:

- podatek VAT ( .......% ) ………………...............................................zł

-  cena netto ..............................................................………………..zł

Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest

Pan / i / ...................................................................................................

tel. kontaktowy .......................................................................................

-Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

-Oświadczamy, że podana przez nas cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

-Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

-Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia………………............

(min. 5 lat ), a także wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i zobowiązujemy się                   w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że wszystkie roboty obejmujące przedmiot niniejszej umowy wykonamy we własnym zakresie, bez powierzania części robót podwykonawcom.

-Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

-Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ….….. stron.

………………………..……….                                   ………………………………………..

(miejscowość i data) 			                           		Upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy

Załącznik  nr 2

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczenie  o spełnieniu  przez  Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam/y/, że spełniam/y/ warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie”

,

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadamy wiedzę i doświadczenie;

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia;

e) nie podlegam/y/ wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………,dnia…………….

Upełnomocniony przedstawiciel   Wykonawcy:

...........................................................

(pieczęć i podpis )

Załącznik nr 2a

…………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

Wykaz  robót budowlanych

Składając ofertę na „ Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie”

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia  o podobnym zakresie, wartości i charakterze.

| Nazwa zadania i zakres robót ( m2) | Wartość robót (brutto) | Data i miejsce wykonania | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

Załączam…....szt. referencji*

*- minimum 3 szt. referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

……………………………………………………

( podpis Wykonawcy )

Załącznik   nr  2 b

……………………………….

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę na   „Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie”,

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób1), posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane

| L.p. | Nazwisko i imię | Funkcja (rola) w realizacji zamówienia | Praktyka zawodowa w latach | Wykształcenie, rodzaj i nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Dotyczy kierownika robót, od którego wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

-  kserokopie uprawnień wymienionych osób do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych                 w budownictwie oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności tych osób do Izby Inżynierów Budownictwa załączam w ofercie.

……………………..dnia…………….

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

...............................................................

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

1.Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu podatków w Urzędzie Skarbowym.

2.Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej

z  art. 247 Kodeksu Karnego.

............................., dnia ..................................

...............................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  4

UMOWA   - projekt

zawarta w dniu  …………..2015r.  w  Chojnowie pomiędzy :

, zwanym  dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

a

REGON  :

NIP:

zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

§   1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie

2. Prace związane z wykonaniem  przedmiotu umowy wykonywane będą zgodnie  z przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

Integralną częścią umowy jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych

4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

5.W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych niniejszą umową Wykonawcy

nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania robót.

7. Wykonawca przy wykonywaniu robót  związanych z remontem dachu zabezpieczy odkryte części dachu  przed przeciekaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8.Wykonawca wszystkie roboty obejmujące przedmiot niniejszej umowy wykona we własnym zakresie, bez powierzania części robót podwykonawcom.

§  2

1.  Termin  rozpoczęcia  robót :     ………………… 2015 r.

2.  Termin zakończenia  robót :     …………………. 2015 r.

3.Strony uzgadniają, że Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu  robót  aż do chwili podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody wynikłe w związku  z prowadzeniem prac.

§  3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)   przekazanie placu budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)  ustanowienie kierownika robót,

b) przejęcie i zabezpieczenie placu budowy,

c) ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi placu budowy,

d) ochrona mienia i zabezpieczenia przeciw pożarowego,

e) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

f) ustalenie i utrzymanie porządku w obrębie placu budowy i najbliższego otoczenia,

g) skompletowanie oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy  (certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, protokół kominiarski).

§   4

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto                 w wysokości:  …………………………………….  złotych 00/100 brutto.

2.W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi  koszty robót przygotowawczych (zajęcie pasa drogowego) demontażowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

3.Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych             do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§  5

1.Wykonawca  wystawi fakturę  końcową w terminie 14 dni  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:

protokół odbioru   końcowego  wraz z kompletem  wszystkich  dokumentów wymaganych ustawą Prawo

budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, protokół kominiarski).

2. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w § 6 ust. 1 ; płatna             w ciężar kredytu inwestorskiego „Nasz Remont” udzielonego przez PKO BP.

3. Zamawiający po podpisaniu umowy z PKO BP na udzielenie kredytu, o którym mowa w ust 2 przekaże Wykonawcy pismo informujące o nr umowy na kredyt – w ciężar, którego nastąpi płatność wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. (Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Legnickiej 36 w Chojnowie).

4. Zapłata, o której mowa w ust. 2 zostanie dokonana po przedłożeniu przez Zamawiającego  w PKO BP, potwierdzenia dokonanej wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionej przez Wykonawcę.

§  6

1.Wykonawca po odbiorze końcowym  wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy                       w wysokości 3% kwoty brutto podpisanej umowy na deklarowany okres gwarancji i rękojmi (okres gwarancji trwa ........ lat i liczy się od daty końcowego odbioru robót).

2.Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego celem dokonania czynności przeglądu pogwarancyjnego.

3.Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po 15 dniu po przedstawieniu przez Wykonawcę pozytywnego protokołu z przeglądu pogwarancyjnego i ustaniu okresu gwarancji i rękojmi.

§   7

1.Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres ……..,    a dla materiałów budowlanych gwarancji wg gwarancji producenta licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

§  8

1.Strony ustalają, że w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd      -     po upływie  1 roku  od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd            -     po upływie  2 lat     od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd           -      przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

2.Zamawiający  będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając wszystkie zainteresowane strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

§  9

1.  Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:

a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych                 w  trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

b) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia.

c) W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

d) Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem    technicznym, estetycznym, użytkowym.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

a) oświadczenie kierownika robót, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami                         i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy;

b) atesty, certyfikaty na zastosowane materiały,

c) protokół kominiarski.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad, Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego,

c) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru,

d) o fakcie usunięcia wad  i usterek  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

4. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.

§ 10

Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego

……………………………………………………………………

Wykonawca ustanawia kierownika budowy

………………………………………………………………………

§  11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego     w  § 4 ust 1,  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 2,

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1.

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca –               w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących  po stronie Zamawiającego w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§  12

1.Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

2.W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy

3. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§  13

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy,

w następujących przypadkach:

a) zmiana terminu zakończenia robót , przy czym zmiana  spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. : niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe  wykonanie przedmiotu umowy, termin  zakończenia robót może zostać  przesunięty proporcjonalnie do ilości dni, w których niesprzyjające warunki atmosferyczne wystąpiły,

b) zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy w trakcie realizacji  zamówienia, wynikająca             z zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy wpływających na zakres  ujęty w dokumentacji,

c)  kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1  wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.),             z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

§  14

W sprawach   nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§  15

Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§  16

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A

Załącznik do umowy

Chojnów, .....................

...............................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że  dokonałem wizji w terenie w budynku przy ul. Legnickiej 36 w Chojnowie    oraz  zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiarem robót załączonym do dokumentacji  i nie wnoszę zastrzeżeń.

Przyjmuję, że podana cena w ofercie z dnia ............................... dotycząca:

Remontu dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 36 w Chojnowie, jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie podczas realizacji zawartej umowy. Złożona przeze mnie oferta zawiera pełen zakres prac.

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancji jakości wykonanych robót  sporządzona w dniu   …………………

1. Zamawiający :   Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, upoważniony przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości  Legnicka 36 w Chojnowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. Wykonawca

3. Umowa  nr

4. Przedmiot umowy :

Remont dachu ceramicznego, daszków papowych i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   przy ul. Legnickiej nr 36 w Chojnowie.

5.Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.
6. Data odbioru końcowego:  …………………..  
Ogólne warunki gwarancji jakości.
1) Wykonawca oświadcza, ze objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.
2)Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną estetyczną przedmiotu gwarancji.
3)Okres gwarancji jakości na wykonane prace wynosi  ……….., licząc od dnia spisania protokółu odbioru końcowego.
4) W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
5) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji               - niezwłocznie
b) w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
6) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
7) W przypadku usunięcia przez wykonawcę  istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.
8)W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego  wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
9)Strony ustalają, że w okresie udzielonej prze Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną  przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd  - po upływie 1 roku od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd        - po upływie 2 lat od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd       - przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego od daty odbioru końcowego robót.

Zamawiający będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając wszystkie strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

10)W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.
11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  w czasie prac nad usuwaniem wad.
12) Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność  z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A